**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении »**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,мероприятия | Источники финансирования | Январь-декабрь 2016 года | Пояснения |
| Планируемый объем финансированияна 2016 год | Профинан-сировано(тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | %выполнения |
| Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |
| Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | ИТОГО | 920,2 | 920,2 | 909,5 | 98,8 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 920,2 | 920,2 | 909,5 | 98,8 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 9338,5 | 9338,5 | 9001,7 | 96,4 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 9338,5 | 9338,5 | 9001,7 | 96,4 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 300,00 | 300,00 | 299,4 | 99,8 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 300,00 | 300,00 | 299,4 | 99,8 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по организации дорожного движения на улично-дорожной сети | ИТОГО | 99,0 | 99,0 | 98,1 | 99 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 99,0 | 99,0 | 98,1 | 99 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова