Приложение № 2

К муниципальной программе «Благоустройство и развитие территории

Муниципального образования Вистинское сельское поселение

Муниципального образования Кингисеппский муниципальный

Район Ленинградской области на 2015 – 2017 годы»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАМММЫ**

Выполнение плана мероприятий на 01.07.2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование  Плановых мероприятий | Финансирование мероприятий –всего и с выделением источников финансирования (тыс.руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| 1.1. | Обслуживание уличного освещения (ремонт, техническое обслуживание и приобретение электроматериалов) | 2943,5 | 183,0 | Техническое обслуживание |
| 1.3 | Оплата за потребленную электроэнергию | 2118,4 | 989,4 | Оплата счетов за уличное освещение |
| 2.3. | Организация сбора, вывоза и размещения бытовых отходов | 2200,0 | 636,0 | Вывоз ТБО |
| 3.2. | Закупка хозяйственного инвентаря приобретение запчастей, расходных материалов ,ГСМ | 412,7 | 79,1 | Приобретение ГСМ и хоз. инвентаря |
| 5.1. | Содержание мест захоронения | 55,8 | 12,7 | Уборка территории |

Зам.главы администрации И.Н.Сажина