**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

«Развитие частей территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-декабрь 2016 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2016 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Благоустройство придомовых территорий по ул.Балтийская, Лесная, Ижорская, Кронштадтская на двух частях территории | ИТОГО | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 100 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 100 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Организация спортивной площадки с уличными тренажерами | ИТОГО | 61,0 | 61,0 | 60,7 | 99,5 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 61,0 | 61,0 | 60,7 | 99,5 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­16 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Благоустройство придомовых территорий по ул.Балтийская, Лесная, Ижорская, Кронштадтская на двух частях территории | 224,4 |  | 224,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обустройство пожарного проезда ул.Кронштадтская от дома №10 | м.кв | 800 | 800 | 800 |
|  |  |  |  | Расчистка и углубление дренажных канав в части территории деревни Вистино, ул.Лесная (многоквартирные дома) | м.кв. | 1060 | 1060 | 1060 |
|  |  |  |  | Планировка и организация пешеходной дорожки между домом №10, ул.Кронштадтская и домом №15А, ул.Лесная и от д.13 по ул.Ижорской к спортивным тренажерам | м.кв. | 650 | 650 | 650 |
|  |  |  |  | Расчистка и углубление дренажных канав от д.№7 улица Балтийская до пересечения с улицей Ижорская | м.кв. | 340 | 340 | 340 |
|  |  |  |  | Обустройство пожарного проезда от д.№7 улица Балтийская до пересечения с улицей Ижорская | м.кв | 400 | 400 | 400 |
| 2. | Организация спортивной площадки с уличными тренажерами | 61,0 |  | 61,0 |  | Приобретение уличных спортивных тренажеров для придомовой территории у дома №13А по ул.Ижорская | шт | 6 | 6 | 6 |

Глава администрации М.Е.Мельникова