ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Вистинское сельское поселение Кингисеппского района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обустройство пожарного проезда ул.Кронштадская от дома №10-200 пог.м | 800 кв.м. |  | 400000,00 | 320000,00 | 80000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320000,00 |
| Расчистка и углубление дренажных канав в части территории д.Вистино, ул.Лесная (многоквартирные дома) | 1060 кв.м. |  | 373988,00 | 299200,00 | 74788,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299200,00 |
| Планировка и организация пешеходной дорожки между домом №10, ул.Кронштадская и домом №15а, ул.Лесная и от д.13 по ул.Ижорская к спортивным тренажерам | 650 кв.м. |  | 75000,00 | 60000,00 | 15000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| Расчистка и углубление канав от д.№7 ул. Балтийская до пересечения с ул.Ижорская | 340 кв.м. |  | 38000,00 | 30400,00 | 7600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30400,00 |
| Обустройство пожарного проезда от д.№7 ул.Балтийская до пересечения с ул.Ижорская | 400 кв.м. |  | 25000,00 | 16000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 |
| Приобретение уличных спортивных тренажеров для придомовой территории у д.№13а по ул.Ижорская | 6 шт. |  | 525000,00 | 416000,00 | 104000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416000,00 |
| Итого |  |  | 1436988,00 | 1141600,00 | 285388,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141600,00 |

| Зам.главы администрации поселения ________ Сажина И.Н. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ _____________________ |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | ______________________ |  |
| Исполнитель Мазурок Е. О. 8-813-75-67-160 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 14.04.2016 года № 42/79

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Вистинское сельское поселение» Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| Благоустройство придомовых территорий по ул. Балтийская, Лесная, Ижорская, Кронштадтская на двух частях территории. |
| 1. | Обустройство пожарного проезда ул. Кронштадтская от дома № 10 -200п.м. (800 кв.м) |
| 1.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного проезда | до 01.09.2016года | Подрядная организация | Обустройство пожарного проезда |  |
| 1.3. | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, благоустройство территории ул. Кронштадтской |  |
| 2. | Расчистка и углубление дренажных канав в части территории деревни Вистино, ул. Лесная (многоквартирные дома) (1060 кв.м.). |
| 2.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион |
| 2.2. | Выполнение работ по расчистке и углублению дренажных канав. | до 01.09.2016года | Подрядная организация | Расчистка и углубление дренажных канав. |  |
| 2.3. | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение санитарного состояния и эстетического вида деревни Вистино |  |
| 3. | Планировка и организация пешеходной дорожки между домом № 10, ул. Кронштадтская и домом № 15А, ул. Лесная (150 кв.м.) и от д.13 по ул. Ижорской к спортивным тренажёрам (500 кв.м.) |
| 3.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион |
| 3.2. | Выполнение работ по планировке и организации пешеходных дорожек. | до 01.09.2016года | Подрядная организация | Планировка и организация пешеходных дорожек. |  |
| 3.3. | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение санитарного состояния и эстетического вида деревни Вистино |  |
| 4. | Обустройство пожарного проезда от д. № 7 улица Балтийская до пересечения с улицей Ижорская (400 кв.м.) |
| 4.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Объявлен аукцион |
| 4.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного проезда | Выполнение работ по обустройству пожарного проезда | Выполнение работ по обустройству пожарного проезда | Выполнение работ по обустройству пожарного проезда |  |
| 4.3. | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом |  |
| 5. | Расчистка и углубление дренажных канав от д. № 7 улица Балтийская до пересечения с улицей Ижорская (340 кв.м.) |
| 5.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион |
| 5.2. | Выполнение работ по расчистке и углублению дренажных канав | до 01.09.2016года | Подрядная организация | Расчистка и углубление дренажных канав. |  |
| 5.3. | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение санитарного состояния и эстетического вида деревни Вистино |  |
| Организация спортивной площадки с уличными тренажерами (для двух частей территории) |
| 2. | Приобретение уличных спортивных тренажёров для придомовой территории у дома № 13А по ул. Ижорская. |
| 2.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком | Объявлен аукцион |
| 2.2. | Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. | Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. | Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. | Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. |  |
| 2.3. | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом |  |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком. |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Отчет по освоению объемов. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | Выполнение муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством. |  |

|  | Зам.главы администрации поселения __________/Сажина И. Н./ МП |
| --- | --- |