**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Благоустройство территории в Вистинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**

**За 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-декабрь 2016 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2016 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования» | | | | | | |
| Обслуживание уличного освещения ремонт, техническое обслуживание и приобретение электроматериалов | ИТОГО | 1413,5 | 1356,3 | 1356,3 | 100 | Работы выполнены в полном объеме, экономия от аукциона. |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 1413,5 | 1356,3 | 1356,3 | 100 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Оплата за потребленную электроэнергию | ИТОГО | 2118,4 | 1787,2 | 1787,2 | 84,36 | Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет установки энергосбер. ламп. |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 2118,4 | 1787,2 | 1787,2 | 84,36 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Организация сбора, вывоза и размещения бытовых отходов | ИТОГО | 2814,4 | 2793,6 | 2793,6 | 99,26 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 2814,4 | 2793,6 | 2793,6 | 99,26 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Закупка хозяйственного инвентаря приобретение запчастей, расходных материалов ,ГСМ | ИТОГО | 392,6 | 346,1 | 346,1 | 88,15 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 392,6 | 346,1 | 346,1 | 88,15 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Содержание мест захоронения | ИТОГО | 55,8 | 50,7 | 50,7 | 90,86 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 55,8 | 50,7 | 50,7 | 90,86 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | ИТОГО | 6794,7 | 6333,9 | 6333,9 | 93,21 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 6794,7 | 6333,9 | 6333,9 | 93,21 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Глава администрации М.Е.Мельникова