**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2017-2019 годы»**

**На 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-декабрь 2017 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2017 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ИТОГО | 77,2 | 34,0 | 34,0 | 44 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 77,2 | 34,0 | 34,0 | 44 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма  «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | | | | | | |
| Содержание и ремонт муниципального имущества | ИТОГО | 29299,2 | 29227,1 | 21615,3 | 73,4 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 10030,8 | 10030,8 | 3608,7 | 36 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 19268,4 | 19196,3 | 18006,6 | 93 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова