**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2017-2019 годы»**

**На 01 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-март 2017 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2017 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ИТОГО | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма  «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | | | | | | |
| Содержание и ремонт муниципального имущества | ИТОГО | 3162,5 | 77,2 | 77,2 | 2,4 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 3162,5 | 77,2 | 77,2 | 2,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова