**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

**За 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживающих и отдыха жителей МО | 3300,00 |  | 2275,5 |  | Организация уличного  освещения | деревни | 19 | 19 | 19 |
| 2. | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 6903,4 |  | 6100,8 |  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения(уборка мусора) | м3 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Мероприятия по озеленению территории | М2 | 36000 | 36000 | 35000 |

Глава администрации М.Е.Мельникова