Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении »**

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­16 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплутационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Вистинское сельское поселение»  | 7379,0 |  | 7062,3 |  | Ремонт участка асфальтированного покрытия дорог в д. Вистино, д.Ручьи | М.кв | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1936,5 |  | 1936,5 |  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м.кв | - | 850 | 850 |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 920,2 |  | 909,5 |  | Расчистка дорог от снега | Км. | 33,0 | 33,0 | 33,00 |
| 99,00 |  | 98,1 |  | Грейдирование дорог в д.Ручьи, д.Косколово | Км. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Глава администрации М.Е.Мельникова