**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

**На 01 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-март 2017 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2017 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | ИТОГО | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обшего пользования местного значения | ИТОГО | 1121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 1121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

За 1 квартал 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплутационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Виситнское сельское поселение» | 1121,5 |  | 0,00 |  | Ремонт грунтовых дорог в д. Вистино, д.Ручьи, д.Залесье,д.Глинки | Кв.м | 15912 | 15912 | 0 |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 800,00 |  | 0,00 |  | Очистка дорог от снега | Км. | 33,00 | 33,0 | 0 |