**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

**На 01 июля 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,мероприятия | Источники финансирования | Январь-июнь 2017 года | Пояснения |
| Планируемый объем финансированияна 2017 год | Профинан-сировано(тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | %выполнения |
| Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |
| Содержание автомобильных дорог | ИТОГО | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обшего пользования местного значения | ИТОГО | 620,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 620,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

За 1 полугодие 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплутационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Виситнское сельское поселение»  | 620,8 |  | 0,00 |  | Ремонт грунтовых дорог в д. Вистино | Кв.м | 7956 | 7956 | 0 |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 800,00 |  | 0,00 |  | Очистка дорог от снега | Км. | 33,0 | 33,0 | 0 |

Глава администрации М.Е.Мельникова