Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

За 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплутационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Виситнское сельское поселение» | 882,3 | 783,4 | 544,1 | 783,4 | Ремонт грунтовых дорог в д. Вистино, д.Залесье ,  д.Пахомовка | Кв.м | 7956 | 7956 | 7956 |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 800,00 |  | 468,6 |  | Очистка дорог от снега, | Км. | 33,0 | 33,0 | 33,0 |

Глава администрации М.Е.Мельникова