Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2016-2019 годы»**

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­16г. | Достигнутое значение показателя за 2016г. |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение проведения капитальных ремонтов, обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан | 1210,00 |  | 0,00 |  | Ремонт многоквартирных домов д.Вистино | Шт. | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 290,00 |  | 275,00 |  | Проект замены электроснабжения МКД | шт. | 1 | 1 | 1 |

Глава администрации М.Е.Мельникова